
2024年市级部门牵头在区重点建设项目计划表

注：标“★”为全市百项重点关注项目                          

	序号
	项目名称
	主要建设内容及规模
	建设年限
	2024年建设阶段
	年度建设目标

	
	
	
	
	
	

	1
	★渝万高速铁路
	全长252公里
	2022-2027
	续建
	主体工程施工。

	2
	★渝湘高速铁路重庆至黔江段
	全长265公里
	2019-2025
	续建
	主体工程施工。

	3
	★重庆东站交通枢纽
	建设铁路枢纽、换乘枢纽、疏解道路、综合配套设施
	2020-2025
	续建
	主体工程施工。

	4
	★轨道交通24号线一期
	全长18.8公里，11座车站
	2021-2026
	续建
	主体工程施工。

	5
	★轨道交通27号线
	全长56公里，15座车站
	2021-2027
	续建
	主体工程施工。

	6
	★重庆至赤水至叙永高速公路重庆段
	全长64.8公里
	2021-2026
	续建
	土石方工程施工。

	7
	★渝湘高速公路扩能主城至彭水段
	全长157.3公里
	2021-2027
	续建
	巴南段建成通车

	8
	李家沱长江大桥复线桥南北引道
	全长5公里
	2020-2026
	续建
	主体工程施工。

	9
	★新燕尾山隧道
	全长6.4公里
	2020-2026
	续建
	主体工程施工。

	10
	★鹿角隧道
	全长5.4公里
	2023-2026
	续建
	主体工程施工。

	11
	★快速路四横线茶惠大道
	全长9公里
	2020-2025
	续建
	主体工程施工。

	12
	★渝黔复线高速公路连接道
	全长10.7公里
	2020-2025
	续建
	主体工程施工。

	13
	鹿角隧道东延伸段
	全长2.6公里
	2023-2026
	续建
	主体工程施工。

	14
	新玉500千伏输变电工程
	线路长度98公里，变电容量200万千伏安
	2023-2025
	续建
	征地、平基土石方、基础施工。

	15
	2024年220千伏电网续建项目（老龙洞220千伏输变电工程）
	主变压器：最终3×240千伏安，本期2×240千伏安；220千伏出线：最终10回，本期6回出线，预留4回。
	2023-2025
	续建
	变电站部分边坡治理完成100%，土建施工完成95%。线路基础完成100%，组塔完成40%。

	16
	南川至两江新区天然气输气管道工程
	新建天然气管道121公里，设计输气能力10亿立方米/年
	2020-2024
	完工
	建成投用。

	17
	江津至南川天然气管道
	新建140.5公里天然气输气管线，设计年输送气量48亿立方米
	2022-2024
	续建
	建成投用。

	18
	★綦江藻渡水库
	大型水库，总库容2亿立方米
	2023-2028
	续建
	主体工程施工。

	19
	界石垃圾二次转运站改扩建工程
	改造生活垃圾转运工艺，调整其他垃圾转运规模，新建“两网融合”物资集散地等
	2021-2025
	续建
	主体工程施工。

	20
	重庆文化艺术职业学院教学实训综合楼
	总建筑面积2万平方米
	2022-2024
	完工
	建成投用。

	21
	中国（重庆）康养高技能人才培训基地暨老年养护中心
	总建筑面积7万平方米
	2020-2025
	续建
	主体工程施工。

	22
	重庆五一职业技术学院实训楼
	总建筑面积3.5万平方米
	2023-2025
	续建
	主体工程施工。

	23
	重庆五一职业技术学院二期
	总建筑面积9.1万平方米
	2023-2025
	续建
	主体工程施工。


2024年区牵头市级重点建设项目计划表

注：标“▲”为成渝地区双城经济圈建设重大项目                                                      

	序号
	项目名称
	主要建设内容及规模
	建设年限
	2024年建设阶段
	年度建设目标

	
	
	
	
	
	

	1
	巴南宗申高端零部件产业化项目
	建设集研发、生产、销售于一体的航空发动机和新能源汽车高端零部件生产制造基地
	2022-2024
	完工
	建成投产

	2
	巴南载重汽车轻量化构件智能制造基地
	生产、开发载重汽车轻量化和金属集装箱所需的核心主材，制造载重汽车及其他机动车辆所需的高强度合金钢结构件
	2023-2024
	完工
	建成投产

	3
	巴南奇芯项目
	建设6英寸先进硅基光子集成芯片生产线及研究院
	2023-2025
	续建
	主体工程施工

	4
	巴南宗申航空发动机研发及产业化扩建项目
	建设研发实验室、总成实验室、零部件实验室等，新增智能化设备150余台（套）、智能化生产线2条
	2022-2024
	完工
	建成投产

	5
	▲巴南美心集团智能系统窗、智能门制造基地
	建设智能系统窗、功能性玻璃、隔断、防火窗、幕墙等生产线
	2022-2025
	续建
	主体工程施工

	6
	巴南快生活智能新材料科技产业园
	建设智能生产车间，包含复合包装智能生产线20条、冷链包装智能生产线10条、预制菜包装智能生产线5条、餐饮外卖包装智能生产线4条
	2024-2026
	新开工
	开工建设

	7
	巴南蕾明视康眼用制品生产基地
	建设眼用器械及药物制造基地
	2022-2024
	完工
	建成投产

	8
	巴南智睿生物医药产业园宸安项目
	建设年产1000万支长效胰岛素研发生产基地
	2019-2026
	续建
	主体工程施工

	9
	巴南智睿生物医药产业园智翔金泰项目
	建设单抗类生物制药产品生产线
	2016-2025
	续建
	主体工程施工

	10
	巴南皓元抗体偶联药物生产基地
	建设抗体蛋白原液生产线、液体制剂灌装线，生产冻干制剂等
	2024-2025
	新开工
	设施设备安装

	11
	巴南人类疾病模型动物繁育中心
	建设集临床检测、机制研究和疫苗评价于一体的P3实验室
	2022-2028
	续建
	主体工程施工

	12
	巴南产教融合科技园
	总建筑面积34万平方米，建成后引入新能源及智能网联汽车关键零部件、智能制造及智能装备、实验实训科研及相关配套设施
	2024-2026
	新开工
	开工建设

	13
	▲巴南东盟国际食品产业园
	总建筑面积250.2万平方米
	2022-2025
	续建
	主体工程施工

	14
	巴南粮食仓储项目
	建设8万吨综合性粮食储备库
	2023-2025
	续建
	主体工程完工

	15
	巴南西部木材贸易港
	总建筑面积30.7万平方米
	2020-2027
	续建
	主体工程施工

	16
	▲巴南腾龙5G公园
	建设高等级数据中心、科技体验展示馆等
	2020-2025
	续建
	主体工程施工

	17
	巴南南彭站铁路货运中心物流仓储及配套设施项目
	建设南彭站铁路货运中心、站前综合交通枢纽、配套道路10公里
	2024-2027
	新开工
	开工建设

	18
	巴南高职城二期配套基础设施建设项目
	道路全长32公里
	2023-2025
	续建
	主体工程施工

	19
	巴南国际生物城金嘉花园
	总建筑面积23万平方米，建设安置房及相关配套设施
	2023-2025
	续建
	完成工程量的5%

	20
	巴南其龙片区城中村改造项目
	改造占地面积54.7公顷，涉及939户，配套道路建设约3.9公里
	2024-2027
	新开工
	2024年度启动并实施征地拆迁。
开工建设。

	21
	巴南软件与信息服务外包产业园
	总建筑面积16万平方米
	2022-2024
	完工
	部分建成投用

	22
	南山控股·巴南新能源科技园
	建设高端智能装备智造创新园，包括以新能源汽车配套、电子信息以及高端装备制造等为主导产业的高端智能制造产业园
	2022-2024
	完工
	建成投用

	23
	重庆国际生物城配套公寓项目
	总建筑面积16万平方米
	2022-2025
	续建
	主体工程施工

	24
	巴南智慧总部新城首开区基础设施及开发建设项目
	建设智慧总部新城基础设施、研发中心、总部大楼、产业孵化项目、河流整治项目、公园等
	2022-2026
	续建
	完成工程量的20%

	25
	巴南经济园区界石工业园S标准分区配套设施项目
	道路全长16公里
	2021-2025
	续建
	主体工程施工

	26
	重庆国际生物城创新引领示范区配套服务及基础设施项目
	新建园区产业及配套设施14万平方米
	2023-2026
	续建
	完成部分道路路基施工

	27
	巴南定型钢模智能制造产业园
	建设生产厂房、检测中心、研发中心、办公场地及相应配套设施，打造智能化金属生产基地
	2024-2025
	新开工
	主体工程施工

	28
	巴南天明园区融合产业园
	新建12万平方米标准厂房以及配套道路等基础设施
	2024-2026
	新开工
	开工建设

	29
	巴南东盟国际食品产业园配套设施项目一期工程
	建设东盟国际农产品集散中心、东盟国际食品产业园转运中心、配套道路等
	2024-2027
	新开工
	开工建设

	30
	巴南高洞子水库
	中型水库，总库容1025万立方米
	2017-2024
	完工
	建成投用

	31
	巴南一品河和黄溪河“清水绿岸”治理提升工程
	实施一品河、黄溪河清水绿岸治理提升以及干流治理
	2021-2025
	续建
	完成工程量的85%

	32
	巴南云篆山水公租房二小工程
	总建筑面积3.5万平方米，48个班级
	2023-2025
	续建
	装饰装修及安装，设施设备安装

	33
	巴南滨江路学校
	总建筑面积4.4万平方米，54个班级
	2024-2026
	新开工
	开工建设

	34
	巴南鹿角学校
	总建筑面积3万平方米，48个班级
	2024-2026
	新开工
	开工建设


2024年市级部门牵头在区重点前期规划研究项目计划表
	序号
	项目名称
	主要建设内容及规模
	年度建设目标

	
	
	
	

	1
	佛耳岩长江大桥
	全长5.6公里
	开展规划方案设计。

	2
	鹿角复线隧道
	全长5.2公里
	开展规划方案设计。

	3
	鱼洞长江大桥南桥头立交
	鱼洞长江大桥南引道与规划道路相交节点
	开展规划方案设计。

	4
	黄桷坪长江大桥
	全长2.9公里
	开展规划方案设计。

	5
	中国（重庆）职业技能公共实训中心二期
	总建筑面积4万平方米
	开展规划方案设计。


2024年区牵头市级重点前期规划研究项目计划表
	序号
	项目名称
	主要建设内容及规模
	年度建设目标

	
	
	
	

	1
	巴南唐颐细胞智能制造西南基地
	总建筑面积3万平方米，建设唐颐控股成渝地区总部、细胞智能制造公共服务平台、细胞质量与标准公共服务平台等
	开展立项、调规等前期工作

	2
	巴南重庆国际生物城生物医药孵化器项目
	总建筑面积23.2万平方米，建设实验区、办公区及相关配套设施
	开展初步设计

	3
	巴南重庆国际生物城生物医药研发中试平台及模式动物中心
	总建筑面积3.6万平方米，建设模式动物中心、中试基地及相应配套设施
	开展初步设计

	4
	巴南鱼胡路隧道
	全长9.4公里
	深化项目规划方案设计工作

	5
	云篆山隧道
	全长8.7公里
	开展可行性研究论证及局部调规工作

	6
	华岩隧道东延伸段
	全长5公里
	深化项目规划方案设计工作

	7
	巴南公平大道
	全长14.5公里
	深化项目规划方案设计，开展项目可行性研究及局部调规工作

	8
	巴南南湖大道
	全长15公里
	深化项目规划方案设计，开展项目可行性研究及项目二期调规工作

	9
	巴南茶园至木洞连接道
	全长8.2公里
	深化项目规划方案设计，开展项目可行性研究、初步设计等工作

	10
	巴南环理工大学双创示范圈配套道路工程
	全长3公里
	深化项目规划方案设计，开展项目可行性研究及局部调规工作

	11
	巴南重庆国际生物城免疫研究院配套设施工程
	建设9条道路，全长4.9公里
	开展初步设计、施工图设计

	12
	巴南大江科创城片区城市更新项目
	规划范围3.8平方公里，其中核心区范围1.9平方公里；提升改造核心区范围内老旧厂房为科创研发基地，新建配套人才公寓、配套建设管理服务用房，完善项目范围内道路、充电桩、停车位等基础服务设施
	完成城市更新方案策划入库工作

	13
	巴南农产品加工园
	建设火锅食材基地、农产品加工设计赋能中心、综合服务中心等
	开展规划方案设计
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